COMPTE RENDU HEBDOMADAIRE

Semaine N°1  —  Projet JAEI

10 mars – 17 mars 2026

# 1.  Rappel du contexte

JAEI (Journal of Agricultural and Environmental Innovation) est une plateforme web de gestion de journal scientifique. Le projet se déroule sur 6 semaines, structurées en 5 phases. La semaine 1 correspond à la Phase 1 : mise en place de l’infrastructure technique et des fonctionnalités d’authentification (connexion et inscription des utilisateurs).

# 2.  Objectifs de la semaine

Les objectifs prévus pour la semaine 1 étaient les suivants :

- Mettre en place le serveur backend (côté serveur)

- Connecter la base de données PostgreSQL

- Créer le système d’inscription et de connexion des utilisateurs

- Démarrer le frontend (interface utilisateur) avec les pages de connexion et d’inscription

- Appliquer un design professionnel inspiré de ScienceDirect

# 3.  Réalisations de la semaine

Toutes les réalisations prévues ont été complétées. Voici le détail :

## 3.1 — Infrastructure serveur

Le serveur a été configuré avec Node.js et Express (technologies qui font fonctionner le serveur côté machine). La connexion à la base de données PostgreSQL (jaei_db) a été établie et testée avec succès. Le serveur dispose également d’une route de vérification permettant de confirmer qu’il fonctionne correctement.

## 3.2 — Système d’authentification complet

Les 4 fonctionnalités d’authentification ont été implémentées :

- Inscription : création d’un compte avec email, mot de passe (chiffré), rôle, institution, pays et domaine de spécialité

- Connexion : vérification des identifiants et délivrance d’un token sécurisé (JWT — une clé temporaire qui prouve l’identité de l’utilisateur, valide 7 jours)

- Consultation du profil connecté : l’utilisateur peut récupérer ses informations via son token

- Déconnexion : confirmée côté serveur (la suppression du token est gérée côté application)

Un système de vérification automatique des tokens a également été mis en place pour protéger les pages privées (accessibles uniquement aux utilisateurs connectés).

## 3.3 — Interface utilisateur : pages d’authentification

Les deux pages d’interface ont été conçues et finalisées :

- « Se connecter » : page de connexion complète avec gestion des erreurs

- « Créer un compte » : inscription en 2 étapes :

- Étape 1 : informations personnelles (prénom, nom, email, mot de passe)

- Étape 2 : profil académique (rôle, institution, pays, spécialité — liste déroulante de 22 domaines)

## 3.4 — Design inspiré ScienceDirect

Les deux pages respectent le style visuel demandé par le client, inspiré du site ScienceDirect (Elsevier) :

- Barre de navigation en haut (fond vert foncé, bordure bleue)

- Carte centrale avec ombre légère et disposition en deux colonnes

- Panneau gauche : identité du journal, fonctionnalités clés, informations académiques

- Panneau droit : formulaire épuré au style académique

- Indicateur de progression visuel pour le formulaire en 2 étapes

# 4.  Difficultés rencontrées et solutions

## 4.1 — Changement d’outil base de données : Prisma → pg

Prévu : utilisation de Prisma (outil moderne de gestion de base de données).

Problème : des difficultés d’installation ont occasionné une perte de temps de 2 jours.

Solution : remplacement par pg, une librairie plus directe et fiable. Résultat identique pour l’utilisateur final — seule la méthode technique change. Aucun impact sur les fonctionnalités.

## 4.2 — Changement d’outil de démarrage frontend : Create React App → Vite

Prévu : utilisation de Create React App (outil standard de démarrage React).

Problème : la version installée était invalide (version 0.0.0), empêchant le démarrage de l’interface.

Solution : migration vers Vite, un outil plus moderne, plus rapide, et parfaitement adapté au projet. Aucun impact sur les fonctionnalités.

## 4.3 — Erreur lors de l’inscription des premiers comptes de test

Cause : un désaccord de format entre le serveur et l’interface (l’un envoyait « first_name », l’autre attendait « firstName »).

Solution : harmonisation des deux côtés pour accepter les deux formats. Corrigé rapidement.

## 4.4 — Boucle de redirection sur connexion échouée

Cause : en cas de mauvais mot de passe, l’application redirigait vers la page de connexion au lieu d’afficher le message d’erreur.

Solution : correction de la logique de redirection pour ne l’activer que lorsque nécessaire. Corrigé.

## 4.5 — Serveur qui s’arrêtait après quelques secondes

Cause : comportement du terminal de développement (Git Bash) qui interférait avec le processus serveur.

Solution : lancement via une commande de redémarrage automatique (nodemon) depuis un terminal compatible. Le serveur reste désormais actif en permanence.

# 5.  Actions en attente du client

Un document séparé listant toutes les démarches à effectuer par le client a été préparé et remis (« A Faire Pour JAEI.docx »). Ces actions sont indépendantes du développement mais nécessaires pour la mise en ligne finale.

Démarches attendues du client :

- Créer des comptes développeurs pour les API Orange Money et MTN MoMo (paiements mobiles)

- Demander le numéro ISSN auprès de la Bibliothèque Nationale du Cameroun

- Enregistrer un nom de domaine pour le journal

- Choisir un hébergeur pour la mise en ligne de la plateforme

- Mettre en place des adresses email professionnelles

- Fournir le contenu éditorial : logo, présentation, comité, instructions aux auteurs

# 6.  Prévisions pour la semaine 2

Les travaux de la semaine 2 porteront sur la Phase 2 : tableaux de bord des utilisateurs.

- Tableau de bord Auteur : soumission d’articles, suivi du statut, historique

- Évaluateur : articles assignés, formulaires d’évaluation

- Administrateur : gestion des utilisateurs, des soumissions, vue d’ensemble

- Début de la gestion des soumissions d’articles (formulaire de dépôt, statuts)