COMPTE RENDU HEBDOMADAIRE

Semaine N°4  —  Projet JAEI

1er avril – 7 avril 2026

1.  Rappel du contexte

La semaine 4 correspond à la Phase 4 : fonctionnalités avancées. Elle couvre la mise en place du système de notifications email automatiques, l’intégration de l’intelligence artificielle via OpenAI GPT-4o-mini, le développement de l’infrastructure backend de paiement Stripe, ainsi que la correction de bugs critiques identifiés lors des tests fonctionnels de la plateforme.

2.  Objectifs de la semaine

Les objectifs prévus pour la semaine 4 étaient les suivants :

- Mettre en place les notifications email automatiques via Nodemailer

- Intégrer l’intelligence artificielle (OpenAI GPT-4o-mini) pour l’aide à la rédaction et l’analyse des articles

- Développer l’infrastructure backend de paiement Stripe (frais de soumission : 200 000 FCFA)

- Corriger les bugs critiques identifiés lors des tests fonctionnels

3.  Réalisations de la semaine

Toutes les réalisations prévues ont été complétées, avec plusieurs améliorations additionnelles. Voici le détail :

3.1 — Système de notifications email automatiques (Nodemailer)

Un service d’envoi d’emails a été mis en place (emailService.js) avec Nodemailer. Sept templates HTML responsives ont été développées : email de bienvenue à l’inscription, confirmation de soumission d’article à l’auteur, assignation d’évaluateur au reviewer, évaluation complétée avec recommandation à l’auteur, article publié à l’auteur, changement de statut à l’auteur, alertes nouvelle soumission et évaluation soumise à l’administrateur. Les envois sont non-bloquants : une erreur email ne perturbe pas l’opération principale.

3.2 — Infrastructure IA — OpenAI GPT-4o-mini

Un service IA (aiService.js) a été créé et connecté à l’API OpenAI. Quatre fonctionnalités ont été intégrées : suggestion automatique de mots-clés à partir du titre et du résumé, amélioration automatique du résumé rédigé par l’auteur, analyse de pertinence thématique de l’article pour JAEI, et génération automatique d’un résumé IA en arrière-plan à la soumission. Un endpoint GET /api/ai/status permet l’activation conditionnelle selon la présence de la clé API.

3.3 — Infrastructure paiements Stripe (backend)

Le service de paiement (payments.js) a été développé avec gestion de la devise XOF. Six routes ont été implémentées : GET /api/payments/config (clé publique Stripe), POST /api/payments/create-intent (PaymentIntent à 200 000 FCFA), POST /api/payments/webhook (confirmation serveur via événements Stripe signés), POST /api/payments/confirm (confirmation côté client, fallback), GET /api/payments/my-payments (historique auteur), GET /api/payments (liste administrateur). Chaque paiement est enregistré systématiquement en base de données dans la table payments.

3.4 — Correction de 6 bugs critiques

Six bugs ont été identifiés et corrigés : le statut de révision reviewer (« revised » corrigé en « revision_needed ») ; la route reset-password (mauvais import bcrypt et mauvaise colonne password_hash → password) ; la configuration CORS (remplacement du wildcard * par une liste blanche stricte) ; l’ordre du middleware Stripe webhook (express.raw() positionné avant express.json()) ; l’interface AdminSubmissions (ajout du statut revision_needed et du champ commentaire éditeur) ; le comportement de déconnexion AuthContext (redirection vers « / » et alias camelCase firstName/lastName).

3.5 — Correction des filtres de recherche par domaine

Une incohérence a été identifiée entre les valeurs research_area utilisées dans les formulaires (Register, SubmitArticle, ArticlesPage) et celles stockées en base de données. Une migration SQL a permis d’aligner les 22 valeurs existantes. Les filtres par domaine sur la page Articles fonctionnent désormais correctement.

4.  Difficultés rencontrées et solutions

4.1 — Incohérence des valeurs de domaine entre formulaires et base de données

Cause : les trois formulaires (Register, SubmitArticle, ArticlesPage) utilisaient des valeurs légèrement différentes pour les domaines de recherche, sans correspondance avec les données stockées en base, rendant les filtres de la page Articles inopérants (0 résultat systématique).

Solution : harmonisation des valeurs dans les trois formulaires et exécution d’une migration SQL pour mettre à jour les 22 valeurs existantes en base. Les filtres renvoient désormais les résultats attendus.

4.2 — Corruption du corps de la requête Stripe webhook

Cause : le middleware express.json() global analysait le corps de la requête avant le middleware express.raw() requis par Stripe pour la vérification de signature, rendant celle-ci systématiquement invalide.

Solution : déplacement de la route /api/payments/webhook avant le middleware global express.json() dans server.js. La vérification de signature fonctionne correctement.

5.  Prévisions pour la semaine 5

Les travaux de la semaine 5 porteront sur le déploiement en production et la finalisation de la plateforme.

- Intégration de l’interface de paiement Stripe côté frontend (PaymentElement, confirmation de paiement)

- Déploiement en production : frontend sur Vercel/Netlify, backend sur Railway/Render

- Tests end-to-end complets de la chaîne éditoriale et du tunnel de paiement

- Nettoyage et sécurisation du code avant mise en production