Actions Requises du Client

Projet JAEI — Plateforme Scientifique

Mars 2026

Ce document liste l’ensemble des démarches que le client (JAEI) doit effectuer de son côté pour permettre la finalisation et la mise en ligne de la plateforme. Ces actions sont indépendantes du développement technique et ne peuvent être réalisées que par le client lui-même ou son organisation. Il est fortement recommandé de lancer ces démarches le plus tôt possible, car plusieurs d’entre elles ont des délais de traitement de 1 à plusieurs semaines.

# 1.  Paiements en ligne (Mobile Money)

1.1  Orange Money Cameroun

- Créer un compte développeur sur developer.orange.com

- Soumettre une demande d’accès à l’API Orange Money Cameroun (démarche business — infos de l’organisation JAEI requises)

- Délai estimé de validation : 1 à 2 semaines

- Transmettre au développeur : client_id et client_secret

1.2  MTN MoMo (Mobile Money)

- Créer un compte sur momodeveloper.mtn.com

- Créer une application et souscrire à l’API « Collections » (pour recevoir des paiements)

- Sandbox accessible immédiatement pour les tests

- Délai validation production : 1 à 2 semaines

- Transmettre au développeur : subscription_key, user_id, api_key

# 2.  Numéro ISSN

- L’ISSN (International Standard Serial Number) est le numéro d’identification officiel du journal — indispensable pour la crédibilité scientifique de JAEI

- Faire la demande auprès de la Bibliothèque Nationale du Cameroun (Centre ISSN national)

- Démarche gratuite

- Délai : quelques semaines selon les procédures administratives

- Une fois obtenu, transmettre le numéro ISSN au développeur pour mise à jour sur la plateforme

# 3.  Nom de domaine

- Choisir et enregistrer le nom de domaine officiel du journal (ex. jaei-journal.com, jaei-revue.org...)

- Recommandation : privilégier un .com ou .org pour la visibilité internationale

- Prestataire suggéré : OVH, Namecheap ou tout autre registrar reconnu

- Transmettre les accès DNS au développeur pour le déploiement

# 4.  Hébergement / Serveur

- Choisir un hébergeur pour la mise en production de la plateforme

- Options recommandées : VPS OVH, DigitalOcean, Render, Railway

- Budget estimé : 10 à 30 €/mois selon le trafic attendu

- Transmettre les accès serveur (SSH ou panel) au développeur

# 5.  Email professionnel

- Mettre en place des adresses email professionnelles : editorial@jaei-journal.com et support@jaei-journal.com (déjà prévues dans la plateforme)

- Options : Google Workspace, Zoho Mail, ou via l’hébergeur

- Budget estimé : 5 à 15 €/mois

# 6.  Contenu éditorial à fournir

Le développeur a besoin des éléments suivants pour intégrer le contenu officiel de JAEI :

- Logo officiel en haute résolution (PNG transparent, SVG)

- Texte de présentation du journal : mission, scope, politique éditoriale

- Comité éditorial : noms, titres, institutions et photos des membres

- Instructions aux auteurs : normes de soumission, format des articles

- Politique de révision par les pairs

Note importante : Ce document sera mis à jour au fur et à mesure de l’avancement du projet. Toute information collectée (credentials, ISSN, accès serveur) doit être transmise au développeur via un canal sécurisé — jamais par email en clair.